# N02 事件触发式动态重构实验阶段性汇报

面向学姐的阶段结果与机制调整建议

汇报人：项目执行组    日期：2026年10月17日

本报告汇总 N02 事件触发式动态重构方法的 GPU 正式运行结果，重点说明当前研究门槛为何未通过、世界模型在实验中的实际作用，以及下一轮应如何调整触发与重构机制。

# 一 当前结论

工程结论：本次实验已经完成真实 GPU 运行，世界模型训练、checkpoint 恢复、G/G-WM PPO 更新和开发评价均已执行。

研究结论：Event-G 的触发次数下降了，但实际有效重构次数没有下降，反而高于 Periodic-G。因此“事件触发能够减少实际重构次数”的研究门槛未通过。

当前判断：问题主要位于触发器、影响域识别、局部候选生成和全局回退逻辑，不是 GPU、PPO 或世界模型训练失败。完整论文基线实验暂缓。

# 二 已完成工作

• 在 100×100 地图上完成 6 个父场景的开发评价，其中包含 4 个训练父场景和 2 个开发父场景。

• 场景规模为 4 架 UAV、2 架直升机和 12 个任务。

• 完成 3 个世界模型训练，共 240 次 CUDA 更新。

• 完成 4 种方法、3 个 seed 的 PPO 训练，共 1,344 次 CUDA 更新。

• 完成 24/24 个开发评价单元。

• 3 个世界模型和 12 个策略 checkpoint 均通过新进程恢复。

• 144/144 个证据文件哈希匹配。

• M2 独立后果复算通过，覆盖 24 个窗口、253 条分支，并包含 NOOP 和非目标任务标签复算。

• 源码、日志、checkpoint、哈希和证据已归档至 GitHub。

# 三 关键实验结果

| 方法 | 平均触发次数 | 平均有效重构 | 通信次数 | 全局效用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Periodic-G | 15.00 | 2.17 | 11.67 | 7.658 |
| Event-G | 12.33 | 4.00 | 13.67 | 6.861 |
| Periodic-G-WM | 15.00 | 约 2.83 | 13.67 | 9.990 |
| Event-G-WM | 12.50 | 约 2.50 | 12.00 | 9.963 |

Event-G 相比 Periodic-G 少触发 2.67 次，约下降 17.8%；但有效重构多 1.83 次，约增加 84.6%。同时，Event-G 通信次数增加 2 次，全局效用下降约 0.797，按时率下降，平均延迟上升。

# 四 失败原因的直观解释

可以把当前系统理解为“过度敏感的报警器，配了一把大锤”。它确实减少了报警次数，但一旦报警，局部修复方案经常不存在，于是系统直接进行全局重排。

1 触发器太敏感：正常飞行产生的位置、能量和执行残差被当成需要重构的事件。开发日志中阈值为 0.0271375，t=1、t=5、t=9 已被 execution_residual 触发；t=56–59 事件类型已经是 none，但指标仍高于阈值。

2 影响范围被放大：一个局部执行偏差经过前置任务、协同任务和替代平台扩展后，容易超过 local_task_limit=6 和 local_platform_limit=4，最终直接进入 GLOBAL_REPLAN。

3 局部候选动作为零：动态运行中 Event-G 的有效重构全部是 GLOBAL_REPLAN，LOCAL_REPAIR 为零。固定快照也多次记录 local_non_noop_candidate_count=0。

4 局部失败自动升级全局：代码把“局部候选暂时生成不出来”直接转换成“允许全局重构”。即使 affected_task_ids 和 affected_platform_ids 都为空，也可能保留全局动作。

5 策略被候选掩码限制：局部动作被过滤后，高层掩码通常只剩 NOOP 和 GLOBAL_REPLAN。策略选择全局动作，部分原因是局部选项已经被程序排除了。

动作数量不是主要问题。当前全局候选已经不少，真正缺少的是可执行的局部候选。继续增加候选数量，只会增加全局方案，不能自动解决局部修复失败。

# 五 世界模型在本次实验中的作用

世界模型可以理解为一个“后果预测器”：输入当前状态和候选动作，预测未来任务完成、延迟、能耗、风险和通信情况。它在本次实验中主要进入两个位置：

• 辅助事件判断：提供未来退化和不确定性信息，帮助判断是否需要触发重构。

• 辅助 Critic：参与价值估计，帮助策略比较已有候选方案的长期效果。世界模型参数保持冻结，没有直接修改 actor logits。

从结果看，G-WM 的完成率、平均延迟和全局效用优于普通 G，说明世界模型可能帮助策略在已有候选中选择更好的方案。但是，它没有解决局部候选生成失败和全局回退问题。

当前不能把这些结果直接解释为世界模型的独立增益，因为 G-WM 同时改变了触发器、辅助 Critic 和候选选择，而且部分 G-WM 的有效重构收据仍不完整。

# 六 建议的机制调整

先确认真实事件：增加启动预热、连续超阈值确认、触发阈值与解除阈值、事件去重。正常执行残差不能一次超过阈值就触发。

区分直接影响对象和候选替代对象：只有真正故障、延误或约束失效的任务和平台属于影响域；可能接手任务的平台只属于候选集合。

先判断当前分配是否已经失效：如果当前任务仍能满足能力、能量、时间和通信约束，就保持 NOOP，不因为检测到小偏差就重构。

局部优先，禁止无条件全局回退：局部候选为空时先检查当前分配是否可行；当前可行则 NOOP，当前不可行才扩大局部候选，强事件才允许直接全局重构。

增加局部动作和拒绝原因记录：局部候选至少包含任务转移、任务交换、队列重排、任务拆分和协同调整，并记录每个候选被淘汰的具体原因。

提高全局重构代价：在奖励中增加全局重构、通信、任务切换和重构规模惩罚，避免策略把全局重排当作默认动作。

# 七 下一轮实验的进入条件

下一轮先使用同一批事件轨迹进行本地重放，不立即扩大场景和训练规模。只有以下条件同时满足，才重新进行 GPU 正式运行：

□ Event-G 的实际有效重构次数不高于 Periodic-G。

□ Event-G 至少出现可复核的 LOCAL_REPAIR。

□ 不存在“没有受影响任务和平台却执行 GLOBAL_REPLAN”的记录。

□ 局部候选被拒绝时能够给出明确原因。

□ Event-G 的通信次数和重构规模不高于当前版本。

□ 世界模型关闭和开启的作用能够通过独立消融实验分开验证。

# 八 当前节点判断

当前节点：工程运行完成，研究门槛未通过。

这次实验已经证明完整工程链条可以运行：100×100 场景、真实后果数据、世界模型训练与恢复、G/G-WM PPO 更新和开发评价均已完成。但当前事件触发式重构仍表现为“少触发、重改派”，还不能作为论文中的最终有效性证据。

建议先修复触发—影响域—局部候选—全局回退逻辑，再进行同轨迹重放和独立审核。

# 九 证据位置

最终分析报告：releases/n02-event-trigger-gpu-v1-100x100/final-analysis/REPORT.md

开发评价文件：public GPU archive evidence / DEVELOPMENT_EVALUATION.json

公开归档：GitHub archive/n02-event-trigger-gpu-v1